Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Punto Participa |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de proyectos, Arquitectura de sistemas, Bases de datos, Seguridad informática. |
| Competencias | Analizar y levantar requerimientos de software; Diseñar y desarrollar aplicaciones web; Modelar y administrar bases de datos; Gestionar proyectos de TI; Asegurar la calidad del software; Implementar controles de acceso y ciberseguridad; Transformar datos en información para la toma de decisiones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El Punto Estudiantil de Duoc UC, Sede Alameda, registraba la participación en actividades mediante planillas Excel con macros que se trasladaban a mano entre dispositivos. Esto impedía centralizar la información, controlar el acceso, resguardar los datos y mantener un historial. Para los talleres con cupo limitado se usaban formularios externos, donde los estudiantes no podían ver las vacantes en tiempo real ni se integraba la inscripción con la asistencia. - Relevancia para el campo laboral. El problema es típico de la profesión: digitalizar un proceso administrativo manual aplicando control de acceso por roles, trazabilidad, protección de datos personales y generación de información para decidir. Son tareas habituales de un ingeniero en informática en cualquier organización. - Dónde se ubica. En Duoc UC Sede Alameda, en el Punto Estudiantil, que gestiona actividades masivas y talleres para estudiantes de distintas escuelas, carreras y jornadas. - A quiénes afecta. A los estudiantes, que se inscriben y asisten; a los operadores, que registran la asistencia en terreno; a los creadores de eventos, que organizan y consultan sus actividades; y a los administradores, que supervisan el sistema y los reportes. - Aporte de valor. La plataforma centraliza la información en una base de datos, evita registros duplicados, controla cupos con bloqueo transaccional, restringe cada función según el rol, deja trazabilidad de las acciones y genera reportes exportables por carrera, jornada, escuela y tipo de actividad. Con ello reduce errores, mejora la experiencia de los estudiantes y entrega datos históricos para la toma de decisiones. El valor es real, porque se desarrolló con una contraparte concreta, el Punto Estudiantil, que validó requerimientos y pidió cambios durante el desarrollo. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general: Desarrollar una plataforma web que centralice la gestión de actividades, inscripciones y registro de asistencia del Punto Estudiantil de Duoc UC Sede Alameda, reemplazando el uso de planillas Excel y formularios externos dispersos. - Objetivos específicos: - Implementar un módulo de registro de asistencia presencial mediante RUT, código QR de cédula de identidad y código de barras de la aplicación Vivo Duoc, evitando registros duplicados. - Desarrollar un módulo de inscripción web para talleres con cupos limitados, con control de vacantes en tiempo real y bloqueo transaccional al llenarse. - Diseñar un sistema de usuarios y roles que restrinja el acceso a cada función según el perfil autenticado (Administrador, Creador de Evento y Encargado de Registro). - Generar un módulo de reportes exportables a Excel/CSV que permita analizar la participación por carrera, jornada y tipo de evento. - Incorporar mecanismos de respaldo automático de la información para evitar la dependencia de un único dispositivo de almacenamiento. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada. Scrum, organizado en 5 sprints de 2 semanas cada uno (semanas 5 a 14 de la asignatura). Fases y procedimientos. - Planificación: se levantaron los requerimientos con el Punto Estudiantil y se redactó el PMV con 8 épicas. Se dimensionaron con Planning Poker en puntos de función (50 PF en total) y se distribuyeron en sprints. - Ejecución por sprints: Sprint Planning al inicio, Daily Scrum de seguimiento, Sprint Review interna con validación de la contraparte en hitos clave, y retrospectiva. Cada sprint terminó con un incremento funcional en el repositorio. - Aseguramiento de la calidad: cada historia tiene su Definition of Done (criterios de negocio y técnicos), y se mantiene una suite de pruebas automatizadas que corre antes de cada cambio relevante. - Documentación: Product Vision, Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño UML, con revisiones fechadas. Roles. Gabriel González, Scrum Master, Jefe de Proyecto y backend; Pablo Rebolledo, frontend y UX/UI; Diverson Nonnombre, base de datos, QA y reportes. Pertinencia. Scrum era adecuado por tres razones. El alcance fue cambiando a pedido de la contraparte, y un enfoque iterativo permitió incorporar esos cambios sin rehacer el plan. Cada sprint dejó un incremento que el Punto Estudiantil podía revisar. Y la priorización por puntos de función permitió construir primero lo esencial (usuarios, actividades, asistencia, cupos) y dejar para el final lo que depende de infraestructura externa (correo real y respaldo en producción). |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades desarrolladas - Preparación - Entorno, modelo de datos, prototipos de interfaz - Completado. Prototipos hechos en Canva - 1 (S5-S6) - Usuarios, roles y gestión de actividades - Completado, con control de propietario y cambio obligatorio de contraseña - 2 (S7-S8) - Registro de asistencia y auditoría - Completado: RUT, QR y código de barras, duplicados, concurrencia y auditoría con filtros - 3 (S9-S10) - Cupos e inscripciones - Completado: inscripción pública con bloqueo de fila y mensajes de estado - 4 (S11-S12) - Invitaciones por correo y respaldo - Correo en curso (modo consola); respaldo pendiente - 5 (S13-S14 - Reportes y métricas - Adelantado: filtros, dashboard y exportación a CSV y Excel Cumplimiento de los objetivos. Los objetivos 1, 2, 3 y 4 están cumplidos y verificados con pruebas. El objetivo 5 (respaldo automático) está pendiente, porque requiere el entorno de producción. Se hicieron respaldos manuales y una restauración de prueba como preparación. Elementos que facilitaron el desarrollo - Stack conocido por el equipo (Django, PostgreSQL, HTML/CSS/JS). - Lectores de QR y de código de barras ya disponibles en el Punto Estudiantil, sin costo adicional. - Retroalimentación real de la contraparte. - La suite de pruebas automatizadas (299 pruebas, 90 % de cobertura), que permitió corregir y refactorizar con seguridad. - Dockerización, que dio un entorno reproducible y permitió migrar el proyecto a otro computador. Dificultades enfrentadas - Coordinación con el Punto Estudiantil: costó cuadrar horarios para las revisiones; solo se realizó una de las acordadas. - Cambios de alcance: ampliación del escáner a más roles, control de propietario, auditoría de ediciones forzadas, filtros de reportes por escuela y fechas, y vistas de participantes y notificaciones. - Variabilidad de los carnets: el carnet antiguo y el nuevo entregan el RUT en formatos distintos, y el lector de QR depende de la configuración del teclado. - Datos personales: al manejar RUT y correos, hubo que reforzar la seguridad más allá de lo planificado. - Dependencia de infraestructura: el correo real y el respaldo periódico dependen de una cuenta institucional y de un servidor de producción que aún no existen. Ajustes realizados - Los cambios de alcance se incorporaron en la revisión 02 de la Product Vision y del Backlog. - Para la variabilidad de carnets se amplió el campo del escáner, se reconocieron ambos formatos y se probó con lectores reales. - Para la seguridad se agregaron credenciales en variables de entorno, contraseñas aleatorias, recuperación de clave por token, límites de intentos, validación de imágenes, sanitización de fórmulas en exportaciones, y normalización del RUT. - Los KPI de inscritos de los reportes se corrigieron para que no dependan de la asistencia y respeten los filtros. Los CSV usan ; para abrirse bien en Excel con configuración chilena. - La falla de la auditoría dejó de deshacer una inscripción válida. - Los prototipos se hicieron en Canva en lugar de Figma. - Lo dependiente de producción (SMTP real y respaldo periódico) se dejó programado para cuando exista la infraestructura. |
| 5. Evidencias | Evidencia; Qué demuestra. Repositorio GitHub del equipo (historial de commits); Avance incremental y control de versiones. Documentos 01, 02, 04 y 05; Visión, alcance, historias, criterios de aceptación y diseño UML. Acta de Control de Avance; Estado de cada sprint y acuerdos con el docente. Suite de pruebas: 299 en OK, 90 % de cobertura; Calidad y cumplimiento de los criterios de aceptación. Prueba de carga (5.000 alumnos, 50 usuarios, 0 % de errores); Capacidad del sistema. Capturas de pantalla por épica; Funcionalidades terminadas. Prototipos de Canva; Etapa de diseño de interfaces. Presentación PPTX; Comunicación técnica del proyecto. ⚠ Demo en video y tablas de Planning Poker; Comprometidas en la Fase 1 como evidencias finales. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Gabriel González: Aporte del proyecto a mis intereses. Punto Participa me permitió aplicar en un caso real mis certificaciones en Scrum y ciberseguridad. Como Jefe de Proyecto y Scrum Master coordiné al equipo, la priorización de las épicas y la relación con la contraparte. En el backend, construir el control de acceso por roles, la auditoría, el control de cupos con transacciones y las medidas de seguridad sobre datos personales me mostró lo que significa diseñar un sistema que otros usarán con información real. Comprobé también el valor de las pruebas automatizadas para cambiar un sistema sin romperlo. - ¿Siguen siendo los mismos mis intereses? Se mantienen y se profundizaron: me interesaba liderar soluciones seguras y escalables, y el proyecto confirmó que la seguridad no es una etapa final sino parte del diseño. ⚠ Ajusta si algo cambió realmente. - Proyecciones. Me gustaría seguir profundizando en ciberseguridad aplicada al desarrollo (protección de datos personales, hardening de aplicaciones web) y en liderazgo de proyectos de TI. Me proyecto en roles de desarrollo backend seguro o de jefatura de proyectos tecnológicos. |