}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Eduardo González Soto |
| --- | --- |
| Rut | 13.840.670-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

| Nombre estudiante | Pablo Emilio Rebolledo Alvear |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

| Nombre estudiante | Diverson Nonnombre Nonnombre |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Punto Participa |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de proyectos, Arquitectura de sistemas, Bases de datos, Seguridad informática |
| Competencias | Analizar y levantar requerimientos de software, Diseñar y desarrollar aplicaciones web, Modelar y administrar bases de datos, Gestionar proyectos de TI, Asegurar la calidad del software, Implementar controles de acceso y ciberseguridad |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El Punto Estudiantil de Duoc UC Sede Alameda gestiona actualmente el registro de participación mediante planillas Excel con macros que se trasladan manualmente en pendrives, sin control de acceso, resguardo de datos ni capacidad de consolidación histórica. Para talleres con cupos limitados, se utilizan formularios externos donde los estudiantes no pueden visualizar la disponibilidad de vacantes en tiempo real. Este proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque permite digitalizar procesos administrativos manuales aplicando buenas prácticas de seguridad, control de acceso por roles y gestión de datos en sistemas web reales. La problemática se sitúa en Duoc UC Sede Alameda, impactando a estudiantes, operadores y administradores del Punto Estudiantil. El aporte de valor es centralizar la información, reducir errores, mejorar la experiencia del usuario y disponer de datos históricos para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Punto Participa es una plataforma web centralizada que permite gestionar actividades, talleres, inscripciones y control de asistencia del Punto Estudiantil. La solución implementa control de acceso basado en roles (Administrador, Creador de Evento y Encargado de Registro) y permite dos modalidades de eventos: actividades masivas (registro rápido por RUT, código QR de cédula o código de barras de la aplicación Vivo Duoc) y talleres con cupo (inscripción web con vacantes en tiempo real). El sistema almacena la información en PostgreSQL, previene registros duplicados y genera reportes exportables a Excel/CSV. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar competencias en análisis de requerimientos, desarrollo de software (Django, HTML, CSS, JavaScript), modelamiento de datos (PostgreSQL), gestión de proyectos (Scrum) y aseguramiento de la calidad (QA y testing). Las competencias seleccionadas son necesarias para resolver la problemática, ya que se requiere construir una solución tecnológica completa que integre frontend, backend, base de datos y controles de seguridad. |
| Relación con los intereses profesionales | Gabriel González: Punto Participa me permite aplicar mis certificaciones en Scrum Master y ciberseguridad en un proyecto real. Como Jefe de Proyecto, lidero la organización y el trabajo en equipo aplicando mi experiencia en actividades comunitarias y representación estudiantil. En el backend, aplico mis conocimientos en Django y PostgreSQL para construir una arquitectura firme y segura que proteja los datos de los estudiantes y maneje bien los accesos por roles. Este proyecto refleja directamente mi aspiración de liderar soluciones tecnológicas útiles, escalables y seguras. Pablo Rebolledo: Este proyecto me permite fortalecer mis habilidades en desarrollo frontend y diseño UX/UI, área en la que quiero especializarme. Estoy a cargo de crear una interfaz intuitiva, accesible y eficiente para estudiantes y administradores, aplicando buenas prácticas de desarrollo web, principios de experiencia de usuario y conectando el frontend con los servicios del backend. Diverson Nonnombre: Punto Participa me permite aplicar mis conocimientos en bases de datos, área en la que quiero desarrollarme profesionalmente. Estoy a cargo del modelamiento, diseño y gestión de la base de datos en PostgreSQL, buscando que la información de estudiantes, actividades, inscripciones y asistencias se almacene de forma organizada, segura y centralizada. También participo en la creación de consultas y reportes que transformen los registros en información útil para el Punto Estudiantil. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en el plazo de la asignatura considerando tres factores. En cuanto al tiempo, el plan de trabajo distribuye las 8 épicas en 10 semanas de desarrollo (semana 5 a la 14), dimensionadas mediante Planning Poker por los propios integrantes del equipo. En cuanto a los materiales, el stack tecnológico (Django, PostgreSQL, HTML/CSS/JS) es de uso gratuito y los tres integrantes ya cuentan con experiencia previa en estas herramientas; además, los dispositivos de lectura que usará el sistema (scanners de QR y código de barras) ya están disponibles en el Punto Estudiantil, por lo que no se requiere inversión adicional en hardware. En cuanto a los factores externos, el proyecto cuenta con una contraparte real y comprometida, el Punto Estudiantil de Sede Alameda representado por su jefa Tania Aldunate, lo que facilita la validación de requerimientos. Ante posibles dificultades (atrasos en el desarrollo o cambios de alcance), el equipo priorizaría las épicas de mayor puntaje en Puntos de Función (Registro de Asistencia, Reportes y Métricas, y Gestión de Actividades, con 8 PF cada una) por sobre funcionalidades de menor impacto, ajustando el alcance sin comprometer las funcionalidades núcleo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que centralice la gestión de actividades, inscripciones y registro de asistencia del Punto Estudiantil de Duoc UC Sede Alameda, reemplazando el uso de planillas Excel y formularios externos dispersos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar un módulo de registro de asistencia presencial mediante RUT, código QR de cédula de identidad y código de barras de la aplicación Vivo Duoc, evitando registros duplicados. 2. Desarrollar un módulo de inscripción web para talleres con cupos limitados, con control de vacantes en tiempo real y bloqueo transaccional al llenarse. 3. Diseñar un sistema de usuarios y roles que restrinja el acceso a cada función según el perfil autenticado (Administrador, Creador de Evento y Encargado de Registro). 4. Generar un módulo de reportes exportables a Excel/CSV que permita analizar la participación por carrera, jornada y tipo de evento. 5. Incorporar mecanismos de respaldo automático de la información para evitar la dependencia de un único dispositivo de almacenamiento. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo trabajará bajo la metodología Scrum, organizando el desarrollo en 5 sprints de 2 semanas cada uno (semanas 5 a 14 de la asignatura). Roles definidos: - Scrum Master y Jefe de Proyecto: Gabriel González - Desarrollador Frontend: Pablo Rebolledo - Encargado de Base de Datos y QA: Diverson Nonnombre Funciones y responsabilidades: - Gabriel González: Arquitectura Backend en Django, ciberseguridad, gestión del proyecto y coordinación del equipo. - Pablo Rebolledo: Diseño UX/UI, maquetación web en HTML/CSS/JS, conexión frontend con el backend. - Diverson Nonnombre: Modelamiento y administración de PostgreSQL, QA/testing, consultas para reportes. Ceremonias: - Sprint Planning al inicio de cada sprint - Daily Scrum breve de seguimiento - Sprint Review interna del equipo, con instancias de validación con el Punto Estudiantil en los hitos clave del proyecto - Retrospectiva de mejora continua Artefactos: - Product Backlog: las 8 épicas del proyecto - Sprint Backlog: tareas seleccionadas para cada sprint - Incremento: versión funcional al final de cada sprint El dimensionamiento de las épicas se realiza mediante Planning Poker, permitiendo estimar el esfuerzo en Puntos de Función y distribuir el trabajo equilibradamente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub | Historial de commits del código fuente con el progreso diario del desarrollo | Permite ver el avance incremental del proyecto, el trabajo colaborativo y el control de versiones aplicado |
| Avance | Documento PMV (Especificación de Requisitos) | Documento que contiene la visión del proyecto, PMV, épicas y plan de trabajo según IEEE 830, ISO 9000 y PMI | Documenta la planificación completa y el alcance del proyecto, sirviendo como guía para todo el desarrollo |
| Avance | Capturas de pantalla por épica | Registro visual de las funcionalidades implementadas en cada sprint | Evidencia del estado de avance y cumplimiento de los criterios de aceptación de cada épica |
| Final | Presentación PPTX | Presentación del proyecto para la defensa ante el docente | Demuestra la capacidad de comunicación técnica y síntesis del proyecto |
| Final | Demo en video | Recorrido guiado por todas las funcionalidades del sistema funcionando | Evidencia del producto final operativo, mostrando el flujo completo de usuario |
| Final | Tablas de Planning Poker | Registro del dimensionamiento de épicas y distribución en sprints | Evidencia de la planificación ágil aplicada y la estimación de esfuerzo del equipo |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Configuración de entorno y estructura inicial. | Crear proyecto Django, configurar PostgreSQL y definir estructura de carpetas | Computador, Python, Django, PostgreSQL | 1 semana | Gabriel / Diverson | Definir modelos base y conexión a BD |
| Bases de datos / Desarrollo Backend | Modelado de base de datos | Diseñar el esquema de base de datos con tablas de usuarios, actividades, inscripciones y asistencias | PostgreSQL, pgAdmin, Django ORM | 1 semana | Diverson / Gabriel | Definir relaciones, claves y restricciones |
| Desarrollo Frontend | Diseño y maquetación de interfaces | Crear prototipos de UI en Figma y maquetar con HTML, CSS y JavaScript | Figma, Visual Studio Code, HTML/CSS/JS | 1 semana | Pablo | Crear prototipos navegables y componentes reutilizables |
| Desarrollo de software / Gestión de proyectos | Usuarios, roles y gestión de actividades (Épicas 004 y 006) | Implementar modelo RBAC de rol único por usuario (Administrador, Creador de Evento, Encargado de Registro) y CRUD de actividades con tipo, fecha, jornada y carreras asociadas | Django, PostgreSQL, HTML/CSS/JS | 2 semanas (S5-S6) | Gabriel / Pablo | Base estructural del sistema; condición para iniciar el resto de las épicas |
| Desarrollo Backend / Aseguramiento de la calidad | Registro de asistencia y auditoría (Épicas 001 y 007) | Desarrollar el módulo de escaneo (RUT, QR, código de barras) con control de duplicados, e implementar el registro de auditoría de acciones del sistema | Django, PostgreSQL, lectores QR/código de barras | 2 semanas (S7-S8) | Gabriel / Diverson | Requiere que usuarios y actividades ya estén operativos |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Gestión de cupos e inscripciones (Épica 002) | Implementar el módulo de inscripción web con control de vacantes en tiempo real y validación de estado del enlace directo (formulario, sin cupos, evento realizado) | Django, PostgreSQL, HTML/CSS/JS | 2 semanas (S9-S10) | Gabriel / Pablo | Sprint de mayor riesgo técnico por el control de concurrencia en los cupos |
| Desarrollo de software / Gestión de proyectos | Respaldo y comunicación por correo (Épicas 008 y 003) | Configurar respaldos automáticos de la base de datos e implementar el envío de invitaciones (talleres) y avisos informativos (masivas) por correo | Django, PostgreSQL, servicio de correo | 2 semanas (S11-S12) | Diverson / Gabriel | Incluye registro de fallos de envío por destinatario |
| Desarrollo de software / Aseguramiento de la calidad | Reportes y métricas (Épica 005) | Desarrollar el módulo de reportes consolidados con filtros por carrera, jornada y tipo de evento, con exportación a Excel/CSV | Django, PostgreSQL, librería de exportación | 2 semanas (S13-S14) | Diverson / Pablo | Cierra el ciclo de vida del dato; incluye pruebas de integración final |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuarios y roles (004) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de actividades (006) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de asistencia (001) |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría y trazabilidad (007) |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cupos e inscripciones (002) |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respaldo y continuidad (008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Invitaciones por correo (003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportes y métricas (005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.